## Slide 1
分形宇宙｜「会议」知识卡片
标准模块说明
                更新时间：2026年4月5日
                版本：1.0.0.1

## Slide 3
待命名
｜卡片一：项目启动会
｜卡片二：周例会（站会/进度同步会）
｜卡片三：项目复盘会
｜卡片四：决策会（提案/审批会）
目录｜知识卡片
｜卡片五：头脑风暴会（创意/方案生成）
｜卡片六：一对一沟通（绩效/成长面谈）
待命名
｜卡片七：信息同步会（全员/大范围）
｜卡片八：专家入库评审会
｜卡片九：事业合伙人招募说明会
｜卡片十：网格法合伙人
｜卡片十一：产品介绍与推销会

## Slide 4
卡片一：项目启动会
会议名称：项目启动会
核心目的：对齐项目目标、范围、分工、里程碑，确保所有参与方信息一致。
适用场景：新项目立项、新服务商加入、新阶段启动。
要素 | 内容
会前准备 | ① 项目章程/需求文档初稿 ② 项目团队名单及角色初定 ③ 时间、地点（或会议链接）提前3天发出
标准议程（60分钟） | 1. 项目背景与目标（10分钟） 2. 范围与交付物（10分钟） 3. 角色与职责（10分钟） 4. 里程碑计划（10分钟） 5. 协作工具与沟通机制（5分钟） 6. 风险与假设（5分钟） 7. Q&A与确认（10分钟）
角色职责 | 发起人：介绍项目背景 项目经理：主持议程、记录纪要 参与者：确认职责、提出风险
产出物 | ① 会议纪要（含确认事项） ② 项目章程 V1.0 ③ 初步项目计划
会后跟进 | 24小时内发出纪要，3天内完成章程定稿，建立项目协作空间

## Slide 5
卡片二：周例会（站会/进度同步会）
会议名称：周进度例会
核心目的：同步进展、暴露问题、协调资源、保持节奏。
适用场景：常规团队同步，每周固定时间。
要素 | 内容
会前准备 | ① 各成员填写周报（进展、计划、阻碍） ② 主持人整理待讨论项清单
标准议程（30分钟） | 1. 每人1分钟：上周完成+下周计划+需要帮助（15分钟） 2. 重点问题讨论（10分钟） 3. 下周关键事项确认（5分钟）
角色职责 | 主持人：控时、引导 记录人：记下行动项 参与者：如实汇报、主动求助
产出物 | ① 行动项清单（责任人+截止日期） ② 风险/阻碍列表
会后跟进 | 行动项录入任务系统；阻碍项由项目经理协调资源

## Slide 6
卡片三：项目复盘会
会议名称：项目复盘会（Retrospective）
核心目的：从已完成项目中提炼经验、固化优点、改进不足。
适用场景：项目交付后、里程碑结束后、月度/季度复盘。
要素 | 内容
会前准备 | ① 收集项目数据（进度、质量、满意度） ② 邀请所有关键参与方 ③ 准备匿名反馈工具（如白板、在线表单）
标准议程（90分钟） | 1. 回顾项目目标与结果（10分钟） 2. 亮点：我们做对了什么（20分钟） 3. 不足：哪里可以改进（20分钟） 4. 根因分析（15分钟） 5. 改进措施（15分钟） 6. 行动承诺（10分钟）
角色职责 | 引导者：保持中立、鼓励开放 记录者：整理改进项 参与者：坦诚分享、不追责
产出物 | ① 复盘报告（亮点、不足、改进措施） ② 改进任务清单
会后跟进 | 改进项纳入下一阶段工作计划；复盘报告存入知识库

## Slide 7
卡片四：决策会（提案/审批会）
会议名称：决策会
核心目的：对重大事项（预算、合作、战略）做出明确决定。
适用场景：需要管理层审批的事项、资源分配、合作模式选择等。
要素 | 内容
会前准备 | ① 提案人提交《决策提案》 ② 提案包含：背景、选项、利弊、推荐方案 ③ 提前48小时发给所有决策人
标准议程（90分钟） | 1. 提案人陈述（10分钟） 2. 质询与澄清（15分钟） 3. 讨论与辩论（15分钟） 4. 表决与决议（5分钟）
角色职责 | 提案人：清晰陈述、回答问题 决策人：基于事实判断、明确表态 记录人：记录决议和反对意见
产出物 | ① 会议决议（通过/否决/修改后重提） ② 决议执行人及期限
会后跟进 | 决议录入决策日志；执行人按决议推进；定期反馈进展

## Slide 8
卡片五：头脑风暴会（创意/方案生成）
会议名称：头脑风暴会
核心目的：无拘束地产生大量想法，激发创新。
适用场景：产品设计、营销创意、问题解决初期。
要素 | 内容
会前准备 | ① 明确主题（用“我们如何……”句式） ② 准备白板、便利贴、计时器 ③ 邀请跨角色、跨层级参与者
标准议程（60分钟） | 1. 介绍规则（不批评、重数量、鼓励疯狂）（5分钟） 2. 个人独立思考书写（10分钟） 3. 轮流分享（每人1-2个想法）（20分钟） 4. 分类与组合（15分钟） 5. 投票选出最有潜力想法（10分钟）
角色职责 | 引导者：控时、维护规则 记录者：记录所有想法 参与者：积极贡献、不评判
产出物 | ① 想法清单（原始） ② 分类后的主题簇 ③ 投票选出的Top3-5想法
会后跟进 | 将Top想法转化为行动计划；原想法存档供后续参考

## Slide 9
卡片六：一对一沟通（绩效/成长面谈）
会议名称：一对一沟通
核心目的：建立信任、了解员工状态、辅导成长。
适用场景：管理者与直接下属定期（双周/每月）沟通。
要素 | 内容
会前准备 | ① 员工填写简短自评（近期亮点、困难、成长需求） ② 管理者回顾上次承诺进展
标准议程（30分钟） | 1. 员工分享近况（工作、情绪）（5分钟） 2. 亮点与成就（5分钟） 3. 困难与需要的支持（5分钟） 4. 成长与职业发展（10分钟） 5. 下一步行动（5分钟）
角色职责 | 管理者：倾听、提问、提供资源 员工：主动反馈、提出需求
产出物 | ① 沟通纪要（非正式，记录关键点和承诺） ② 员工发展计划（如有）
会后跟进 | 管理者在一周内兑现承诺；下次沟通回顾进度

## Slide 10
卡片七：信息同步会（全员/大范围）
会议名称：信息同步会
核心目的：高效传达信息，减少邮件和碎片沟通。
适用场景：公司战略发布、组织架构调整、重大里程碑宣布。
要素 | 内容
会前准备 | ① 明确要传达的核心信息（3-5条） ② 准备可视化材料（PPT、图表） ③ 收集匿名问题渠道（如会前问卷）
标准议程（30-45分钟） | 1. 核心信息发布（15分钟） 2. 关键数据/进展展示（10分钟） 3. 预先收集的问题解答（10分钟） 4. 现场Q&A（5-10分钟）
角色职责 | 主讲人：清晰传达、控制时间 主持人：收集问题、引导问答
产出物 | ① 发布材料（可分享） ② Q&A纪要
会后跟进 | 将材料放入知识库；未现场回答的问题书面回复

## Slide 11
卡片八：专家入库评审会
要素 | 内容
会议名称 | 专家入库评审会
核心目的 | 评估外部专家是否具备入库资格，明确合作方向
适用场景 | 收到专家申请或主动邀约后
标准议程（30-45分钟） | 1. 专家背景介绍（10分钟） 2. 专业能力展示（15分钟） 3. 平台需求匹配（10分钟） 4. 合作模式探讨（5分钟） 5. 评审结论（5分钟）
角色职责 | 天机阁：提供专家背景调研 专委会：评估专业能力 生态合作部：记录结论
产出物 | ① 专家入库评估表 ② 合作意向记录
会后跟进 | 通过者：发送入库邀请函；未通过者：存入人才库

## Slide 12
卡片九：事业合伙人招募说明会
要素 | 内容
会议名称 | 事业合伙人招募说明会
核心目的 | 向潜在事业合伙人介绍合作模式、权益、要求
适用场景 | 新一批事业合伙人招募启动时
标准议程（60分钟） | 1. 平台战略与生态介绍（15分钟） 2. 事业合伙人权益与职责（15分钟） 3. 成功案例分享（10分钟） 4. Q&A（15分钟） 5. 报名指引（5分钟）
角色职责 | 生态负责人：主讲 现有事业合伙人：分享经验 运营：组织Q&A
产出物 | ① 招募说明材料 ② 报名表单链接
会后跟进 | 发送回放链接；筛选报名者并安排一对一沟通

## Slide 13
卡片十：网格法合伙人
要素 | 内容
会议名称 | 网格划分评审会
核心目的 | 确定网格边界、负责人、资源分配
适用场景 | 城市启动网格化运营时
标准议程（60分钟） | 1. 城市市场分析（15分钟） 2. 网格划分方案（20分钟） 3. 负责人提名与评估（15分钟） 4. 资源支持计划（10分钟）
角色职责 | 城市合伙人：提出方案 中台：评估资源 管理层：审批
产出物 | ① 网格划分地图 ② 网格负责人任命书
会后跟进 | 向各网格负责人发送任命及启动手册

## Slide 14
｜卡片十一：产品介绍与推销会
要素 | 内容
会议名称 | 产品介绍与推销会
核心目的 | 介绍产品功能、应用场景、销售合作模式与分润比例
适用场景 | 产品介绍与推销
标准议程（60分钟） | 1. 相关产品系统的介绍（15分钟） 2. 本次会议介绍产品介绍（20分钟） 3. 对外合作模式与收益分配（15分钟） 4. 下一步合作扫码入群（10分钟）
角色职责 | 产品部：提出相应方案 中台：评估合作资源与成功可行性 管理层：推动与审批
产出物 | ① 分销群体合作模式 ② 产品分销合作模式
会后跟进 | 引导各参与分销人员入群，发送产品说明手册